# RAG 优化进度看板

对照《RAG优化.docx》和《RAG优化差距分析及评测建议.docx》的11个优化方向，标注当前完成状态。

# 一、总体进度概览

| 已完成 | 部分完成 | 未开始 | 完成度 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 10 | 1 | 45% |

# 二、逐项详情

## 1. 入库前 — 知识库建立阶段

🟡 部分完成

🟡 部分实现

自动提取标签（LLM 分析文档内容）

手动标签管理（添加/删除/筛选）

PDF/Word/TXT/Markdown 多格式解析

❌ 待实现

⚠️ 语义级切分（当前固定 256/1024 token，非 LLM 语义切分）

⚠️ 数据清洗（无格式乱码清理、无去重）

## 2. 高效检索 — 多路召回

🟡 部分完成

✅ 已实现

BM25 关键词检索（jieba 中文分词）

向量语义检索（ChromaDB cosine）

RRF / 线性融合两种融合策略

❌ 待实现

❌ GraphRAG（知识图谱检索）

## 3. 排序阶段 — 业务 Tag 加权

🟡 部分完成

✅ 已实现

标签匹配加分（score × 1.15 每命中 tag）

Cross-Attention LLM 重排序

sigmoid 归一化分数

🟡 部分实现

标签加分仅基于文本匹配，未做语义级 tag 权重

❌ 待实现

❌ 业务场景定制化标签权重体系

## 4. 线上数据反馈回流 — 知识飞轮

🟡 部分完成

✅ 已实现

用户反馈收集（👍/👎 按钮）

反馈统计按知识库/时间聚合

🟡 部分实现

反馈已存储但未自动触发模型或索引更新

❌ 待实现

❌ 自动化知识飞轮（反馈 → 自动优化索引/重训）

❌ 无隐式反馈收集（停留时长、复制、多次查询等）

## 5. 知识工程优化

🟡 部分完成

✅ 已实现

自动标签补充

Rerank 加权计算（cross-attention + tag boost）

❌ 待实现

❌ LLM 语义切分（当前固定大小，非语义边界切分）

❌ 过长片段拆分 / 过短片段合并

❌ 审核类/非审核类知识自动分类

❌ 知识清理（过期/低质量文档自动标记）

## 6. Query 改写

🟡 部分完成

✅ 已实现

Multi-Query 多角度改写（2-3 个变体）

HyDE 假设文档生成用于检索

关键实体提取

多查询 RRF 融合

❌ 待实现

❌ 子查询拆分（复杂问题 → 多个子问题）

❌ 模型微调（需要标注数据和训练）

## 7. 检索召回优化

🟡 部分完成

✅ 已实现

向量检索（ChromaDB cosine）

BM25 关键词检索

标签级定向检索（按标签筛选文档）

❌ 待实现

❌ GraphRAG（知识图谱构建 + 图检索）⚠️ 工程量大

❌ 稀疏-稠密混合索引（如 SPLADE）

## 8. Rerank 和截断优化

🟡 部分完成

✅ 已实现

Cross-Attention LLM 重排序（query+chunks 联合 attention）

句子级上下文压缩（按相似度过滤，替代字符截断）

sigmoid 归一化分数分布

三种后端可选（cross_attention_llm / cross_encoder / legacy）

❌ 待实现

❌ 交叉编码器本地模型未安装（可选，需 sentence-transformers + 1.5GB 模型）

## 9. 可信生成优化 — 评测体系

🟡 部分完成

✅ 已实现

RAGAS 5 项指标（LLM-as-judge）

评测数据集自动生成（从文档片段生成 QA 对）

评测仪表盘（运行评测 + 历史结果 + 反馈汇总）

快速评测模式（~5x 加速）

❌ 待实现

❌ 知识可达率自动化回归测试

❌ 评测数据集管理（导入/导出/编辑界面）

## 10. 过程评测优化

🟡 部分完成

✅ 已实现

每条消息记录检索详情（管线阶段、候选数、父块数）

检索详情在对话中可展开查看

🟡 部分实现

只能看到哪些阶段运行了，无法看到每阶段的独立得分

❌ 待实现

❌ 分环节指标采集（检索/排序/生成各自得分）

❌ 自动定位瓶颈（哪个环节出了问题）

❌ 回归检测（文档增删后自动重测）

## 11. Agentic RAG

❌ 未开始

❌ 待实现

❌ Agent 决策层（自动判断是否需要检索）

❌ 工具调用（搜索/计算/数据库查询等）

❌ 多步骤推理（ReAct / Chain-of-Thought）

❌ 当前 RAG/普通对话模式靠用户手动切换

# 三、推荐下一步（按优先级）

| 优先级 | 方向 | 工作量 | 价值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 🔴 P0 | Agentic RAG — Agent 自动判断是否检索 | 2-3 周 | 高 — 减少无效检索，提升用户体验 |
| 🔴 P0 | 语义切分 — LLM 按语义边界切 chunk | 1-2 周 | 高 — 直接影响检索和生成质量 |
| 🟡 P1 | 子查询拆分 — 复杂问题 → 多个子问题检索 | 1 周 | 中 — 提升复杂问题回答质量 |
| 🟡 P1 | 过程评测 — 分环节指标采集 | 1-2 周 | 中 — 定位瓶颈、数据驱动优化 |
| 🟡 P1 | 知识飞轮 — 反馈自动触发优化 | 1-2 周 | 中 — 形成持续改进闭环 |
| 🟢 P2 | 知识清理 — 过期/低质文档自动标记 | 1 周 | 低 — 维护性功能 |
| 🟢 P2 | GraphRAG — 知识图谱检索 | 3-4 周 | 低 — 工程量大，适用场景有限 |
| 🟢 P2 | 小模型微调 — 改写模型精调 | 4-6 周 | 低 — 需要大量标注数据 |

💡 原则：先评测（已有基础），后优化。Agentic RAG 和语义切分是当前最值得投入的两个方向。